## Slide 1: Bライン溶接工程 改善提案
特型工数入力の標準化と省力化

## Slide 2: 概要
2018年稼働開始以降、暫定運用のまま特型工数を管理
2024年1月時点で未設定品番が2,600品番
目標：標準化と省力化により未設定ゼロを実現

## Slide 3: 主要KPI
工数未設定特型品番：2,600品番
削減見込み工数：1.0時間/日
創出時間は現場改善・育成へ再投資

## Slide 4: 課題① 工数算出の属人化
図面を毎回目視し、個人の経験と勘に依存
判断基準が曖昧で工数にバラつきが発生
ノウハウが個人に滞留し継承が困難
消費工数：約0.5時間/日

## Slide 5: 課題② 実績入力の非効率
指示票を参照しながらシステムへ手入力
入力ミス・記録漏れなどヒューマンエラーリスク
データ信頼性が低く分析が困難
消費工数：約0.5時間/日

## Slide 6: 解決の方向性
属人化から仕組み化へ転換
マスター登録と自動転記で入力作業を削減
誰が担当しても同じ工数で運用できる体制を構築

## Slide 7: 改善ステップ
STEP1 ルール化：標準工数と判断基準を定義
STEP2 マスター登録：品番ごとに標準工数を登録
STEP3 自動化：実績に応じてマスター工数を自動転記

## Slide 8: 削減計画
開始：2024年11月
ペース：月176品番削減
期間：24か月で未設定ゼロ（2026年10月目標）
ポイント：新規発生分を処理しつつ未処理分を段階的に解消

## Slide 9: 定量効果
組長工数を1.0時間/日削減
月20日稼働×12か月＝年間240時間創出
創出時間を品質改善・育成などコア業務へ配分

## Slide 10: 定性効果
業務の標準化：公平で透明性の高い工数管理
データ信頼性の向上：ヒューマンエラーを排除
将来の生産計画・原価計算の精度向上に貢献

## Slide 11: 期待される成果
標準化と省力化による持続可能な生産体制
工数データの正確性向上で戦略的な改善が可能
創出時間をコア業務へ再投資し競争力を強化